遠東科技中心A B棟大樓第二十三屆管理委員會第二次開會會議記錄

開會時間：中華民國112年01月12日(星期四)下午二時至四時止

開會地點：管委會會議室(B棟11樓)

主    席：何又仁主任委員                              記    錄：游象達總幹事

出席委員：簡士傑副主任委員、潘朝旺監察委員、趙玉龍財務委員、宣正機電委員、

林軍揚安全委員、吳孟恬清潔委員

一、主席報告：(略)

二、工作報告：

（一）、駐衛保全(連鴻保全)工作報告。

（二）、清潔維護(如新清潔)工作報告。

（三）、機電維護(駿羽消防)工作報告。

（四）、財務報表(會計人員)工作報告。

（五）、總幹事工作報告：(111.10.01～111.12.31)

1.10/01 鉅翔空調完成AB棟頂樓冷卻水塔清洗維護保養工程。

2.10/01 鉅翔空調完成A棟7,8,10F冰水機房公有回水管路蝶閥更新工程。

3.10/10鉅翔空調維修B棟1-10F冰水機房公有回水管路蝶閥更新工程。

4.10/17譽展公司完成B2及B3停車場多處天花板滲水抓漏工程。

5.10/17譽展公司完成A棟5,6,10F廠戶帷幕窗多處滲水抓漏工程。

6.10/19譽展公司完成A棟3,4及B棟2F廠戶帷幕窗多處滲水抓漏工程。

7.10/20會同王委員及柯律師出席高院調解庭出庭應訊。

8.10/26完成如新清潔駐點服務合約簽約三年續約事宜。

9.10/31譽展公司完成B3停車場#21車位及車道天花板多處滲水抓漏工程。

10.11/02譽展公司完成A棟6,7及B棟2F廠戶帷幕窗多處滲水抓漏工程。

11.11/04譽展公司完成A棟5,6及10F廠戶帷幕窗多處滲水抓漏工程。

12.11/05鼎垚公司完成B3污廢水沉澱池及中間池人孔蓋更新工程。

13.11/09鼎垚公司完成B3污廢水設備可程式PLC更新工程及試機。

14.11/09盛大電梯完成半年一次客貨梯設備使用許可證申請及更換。

15.11/11譽展公司完成B棟157號10F頂樓地板滲水抓漏工程。

16.11/13壁紙廠商完成B棟9F走道兩側壁紙更新工程。

17.11/15發函台電公司及其他相關單位有關169巷多處電線桿遷移事宜。

18.11/16完成AB棟各樓層冰水機房門鎖更換同號(AB分開)白鐵鎖頭。

19.11/22如新清潔機動人員完成外圍花圃除修樹工程。

20.11/24 B棟卸貨區牆柱大理石遭貨車撞損維修完成。

21.11/26皓星工程完成A棟頂樓冷卻水塔爬梯維修補強工程。

22.11/27皓星工程完成A棟頂樓冷卻水塔電源控制室屋頂PU白鐵板更新。

23.12/04病媒蚊吊磚滅蚊廠商(康佐)進場AB棟公設區域施工作業。

24.12/06會同白珮茹議員秘書及黃里長有關169巷電線桿遷移會勘現場。

25.12/07完成年度病媒蚊蟲害防治合約書一式二份用印簽約。

26.12/15壁紙廠商完成B棟3,7樓冰水機房門口兩側牆壁壁紙更新工程。

27.12/16協助處理B棟2F廠戶屋內管路爆管造成1F及B1滲水抽水處理。

28.12/16監視器廠商完成B1停車場監視器移位施工。

-1-

29.12/17鉅翔空調進場A棟頂樓1-5F冷卻水塔設備維修施工。

30.12/20譽展公司完成B棟161號10F帷幕窗滲水抓漏工程。

31.12/26新光保全完成AB棟1F大廳AED自動心臟電擊器安置及試機。

32.12/26地墊廠商完成AB棟1F大廳刮泥集水地墊安置。

33.12/27得意公司完成AB棟空調加班計費系統訊號轉換器更新工程。

三、提案討論：

第一案、AB棟頂樓屋頂防水地板破損更新工程討論議案。

說明：1.本屋頂防水地板破損更新工程，係經區權會表決通過且經專案提撥專款

修繕工程，因106年間與B1私有停車場業者對於B1停車場車道無償使

用權雙方訴訟，並於當年臨時區權會通過將該專案修繕款項挪用於訴訟

專用，本專案款項原訂新台幣壹仟萬元正，截至上個月底統計已花費近

新台幣陸佰參拾萬元 (含法院假扣押保證金新台幣壹佰萬元正)。

2.今擬呈三家頂樓屋頂防水地板破損更新廠商報價比較表及相關資料供各

委員參閱討論決議。

決議：1.出席會議委員一致通過依據各家防水廠商建議，先行處理AB棟頂樓排

水管路疏通正常後，視屋頂滲水情狀再行評估防水施工。

2.AB棟頂樓排水管路疏通廠商詢價，請總幹事於下次會議提案討論。

第二案、AB棟外牆矽利康老化破損更新工程討論議案。

說明：1.茲近幾個月汐止連續下雨，造成AB棟廠戶帷幕窗滲水抓漏施工總計花

費約新台幣參拾萬元，抓漏施工原因多因外牆矽利康老化破損造成。

2.今擬呈兩家矽利康更新廠商報價比較表及相關資料供各委員參閱討論決

議。

3.本重大修繕工程業經管委會討論決議後，尚須提案區分所有權人會議三

分之二所有權比例出席及出席比例四分之三同意表決通過後執行。

決議：1.請總幹事重新規定矽利康材料規格統一，請廠商重新針對矽利康規格及

保固年限報價。

2.通過本案除於今年區分所有權人大會提案表決外，針對該重大修繕工程

所需費用，並同今年區分所有權人大會提案表決，管理中心將依據該重

大修繕工程總費用計算提供各廠戶分攤費用專案處理。

第三案、B1私有停車場車輛管理缺失改善討論議案。

說明：1.日前B1停車場管理中心右轉處三個私有停車位車輛倒車停車時，因未

注意後方來車，差點與後方車輛發生事故。

2.為防止該事故再次發生，已與該私有停車場管理人員溝通同意，將該右

轉處三個車位安排停放月租型非臨停型車輛，以減少車輛倒車停車頻率

及事故發生，亦請該私有停車場管理人員於該右轉處三個車位車輛停車

時，務必到場指揮並注意後方車輛。

3.另外，於該右轉處三個私有車位上方製作懸掛倒車停車注意後方來車等

警告標語牌，以提醒停車車輛。

4.各委員對於B1私有停車車輛管理有任何管理缺失需改善提出討論。

-2-

決議：1.通過同意上述提案說明處理方式。

2.B3至B2停車場車輛紅綠燈感應蜂鳴器聲響過大，請改善處理。

第四案、管理中心聘僱會計人員合約到期續約討論議案。

說明：管理中心會計人員聘僱合約已於111.12.17期滿，擬呈會計人員年度「績

效考核表」於管委會例行會議提案供委員考核評定討論，以作為續聘及薪

資調整之依據。

決議：通過續聘及薪資調漲為NT$32,000元正。

四、臨時動議：

第一案：大同路169巷馬路口雙黃線變改虛線及電線桿移位討論處理案。

決議：台電公司01/12通知02/02(四)下午二點正，會同汐止區公所、白珮茹議

員及里長會勘現場。

第二案：AB棟各樓層冰水機房地面排水系統改善工程。

決議：參考A棟9F廠戶自行維修改善，將委請該維修廠商到場查勘及報價，預

訂下次管委會會議提案討論。

第三案：A棟冰水機房室內濕氣嚴重建議改善排風系統事宜。

決議：將請廠商評估就現有窗戶或冰水機房大門增設排風扇改善室內濕氣問題

評估及報價。

伍、散會。

-3-