遠東科技中心AB棟大樓第二十三屆管理委員會第三次會議記錄資料

開會時間：中華民國112年04月27日(星期四)下午二時至三時止

開會地點：管委會會議室(B棟11樓)

主    席：何又仁主任委員                                記    錄：游象達總幹事

出席委員：潘朝旺監察委員(代)、趙玉龍財務委員、宣正機電委員、林軍揚安全委員、

簡大峻安全委員、吳孟恬清潔委員、王維德清潔委員

一、主席報告：(略)

二、工作報告：

（一）、駐衛保全(連鴻保全)工作報告。

（二）、清潔維護(如新清潔)工作報告。

委員提議：廁所擦手紙紙質過薄，造成多張使用浪費，請如新清潔改善。

（三）、機電維護(駿羽消防)工作報告。

委員提議：園區AB棟公設區域電力契約容量調整，請駿羽消防公司下次會議

專案說明。

（四）、財務報表(會計人員)工作報告。

（五）、總幹事工作報告：(112.01.01～112.03.31)

1.01/06 譽展公司完成A棟147號8F廠戶屋內帷幕窗滲水抓漏工程。

2.01/07 譽展公司完成A棟131號10F廠戶屋頂地板滲水抓漏工程。

3.01/08 大理石廠商完成B棟牆柱大理石遭貨櫃車撞損更新維修工程。

4.01/12 豪勇電機完成B棟6-10F冷卻水塔#8風扇馬達及減速機維修工程。

5.01/12 完成召開管理委員會第二次例行會議。

6.01/15 鉅翔空調完成AB棟頂樓冷卻水塔清洗維護保養工程。

7.01/17 建皇工程完成B棟3樓拖把間地磚及壁磚澎共損壞更新工程。

8.01/19 如新清潔機動人員完成中庭及外圍區域地板磁磚高壓清洗施工。

9.01/20 鉅翔空調完成B棟冷卻水塔1-5F大型集水管路末端鏽蝕更新工程。

10.02/02 得意公司完成A棟7F空調計費電腦訊號轉換器更新及測試。

11.02/02 完成與台電公司、都發局、白珮茹議員、區公所、里長及7-11該

棟地主會同勘查169巷高壓電線桿遷移位置討論。

12.02/09 得意公司完成B棟6F空調計費電腦訊號轉換器更新及測試。

13.02/12 建皇工程完成A棟5樓男廁地板磁磚澎共敲除及重新鋪設工程。

14.02/12 壁紙廠商完成A棟3樓公設區域走道兩側牆壁壁紙破損更新工程。

15.02/16 上大帆布完成A棟1F卸貨區伸縮遮雨棚電動馬達故障更新工程。

16.02/20 會同王委員及柯律師高院修改規約會議無效案(111年度上更一字

第48號)出庭應訊。

17.02/25 如新清潔機動人員完成B1～B3停車場地板清洗工程。

18.02/26 建皇工程完成B棟公設區域壁磚澎共損壞修補工程。

19.03/01 豪勇電機完成A棟1-5F冷卻水塔#4風扇馬達維修工程。

20.03/03 豪勇電機完成維修更新A棟B3下蓄水池進水定位閥工程。

21.03/06會同王委員及柯律師高院修改規約會議無效案(111年度上更一字第

48號)出庭應訊。

22.03/08 如新清潔機動人員完成外圍花圃除草修樹工程。

-1-

23.03/11 鉅翔空調B棟頂樓1-10F冷卻水塔補給水管改白鐵管工程。

24.03/18 鼎垚公司完成B3污廢水沉澱池及中間池人孔蓋更新工程。

25.03/18 鉅翔空調完成A棟頂樓1-5F冷卻水塔#2水泵浦管路更新工程。

26.03/19 如新清潔完成AB棟各樓層PVC地板清洗打蠟工程。

27.03/19 壁紙廠商完成B棟4F公設區域走道兩側壁紙更新工程。

28.03/23 收到王律師傳真有關確認B1通行權三審判決確認書。

29.03/24 完成新北市環保局到場稽查園區污廢水及放流水設備及資料。

30.03/25 完成AB棟1F卸貨區星期假日交通錐圍籬嚴禁外車進入違停規定。

二、上次會議決議追蹤事項：

第一案：AB棟頂樓排水管路疏通工程。

說明：依據上次會議決議，已於04/11尋找兩家廠商詢價後，擬稿請購單呈委

員簽核後，由快易通廠商承包，並於04/12疏通A棟頂樓6處堵塞排水

孔，預定等天氣下雨後，再行檢視B棟頂樓排水孔堵塞處及疏通施工。

第二案：A棟1F冰水機房門窗戶濕氣重改善排風系統工程。

說明：本冰水機房排風改善工程，已於3/14擬稿請購單呈委員簽核，維修廠

商上峰工程已於4/15更新排風機及管路設備，預定4月底前完成。

第三案：AB棟各樓層冰水機房地面排水系統改善工程。

說明：本排水系統改善工程已於04/24擬稿請購單呈委員簽核，預定04/29進

場優先維修B棟4樓及9樓，如維修後效果良好，再行維修其他樓層。

三、提案討論：

第一案、AB棟外牆矽利康老化破損更新工程討論議案。

說明：1.依據上次管理委員會會議決議，商請兩家矽利康更新廠商重新提供矽

利康道康寧791及991及保固年限等報價資料。

2.今擬呈兩家矽利康更新廠商報價比較表及專案廠戶費用分攤計算表供

各委員參閱討論決議。

3.本重大修繕工程業經管委會討論決議後，尚須提案區分所有權人會議

三分之二以上所有權比例出席及出席比例四分之三以上同意表決通過

後准予執行。

決議：重新統計AB棟四面外牆滲水抓漏較嚴重區域，考量先從滲水抓漏較嚴重

區域(整面或門號)施工。

第二案、AB棟公設區域大小公電契約容量調降討論議案。

說明：1.本園區AB棟公設區域大小公電契約容量於110年12月間，經呈報管

委會投票表決同意將B棟小公電契約容量230瓩調降為200瓩，AB棟

大公電契約容量100瓩調降80瓩。(P.18)

2.今依據111年公設區域契約容量統計表數據所示，擬提議將AB棟大公

電契約容量80瓩調降為60瓩，呈報各委員討論表決。

決議：請查明各公設功率因數合理性及功率因數器是否損壞，請駿羽消防公司

下次會議提出專案說明。

-2-

第三案、AB棟一樓大廳擺設自動煮咖啡機販賣咖啡討論議案。

說明：茲有咖啡機販賣廠商欲租賃本園區一樓大廳擺設自動煮咖啡機販賣咖啡

，今擬提報各委員討論決議。

決議：除支付販賣機設備使用電費外，確認廠商產品是否能提供較優惠價格給

園區廠戶。

四、臨時動議：

第一案：園區與國福公司確認B1地下停車場通行權案訴訟結果說明事宜。

說明：1.本園區與國福公司確認B1地下停車場通行權訴訟案三審確認判決結果

：B1地下公有汽車、機車、卸貨區臨停車輛及B2～B3地下私有車輛等

車輛有無償通行權使用。

2.對於B1 公有汽車、機車及卸貨區車輛、B2～B3私有車輛等車輛有無

償通行權使用之三審判決結果，請示是否公告廠戶週知。

3.確認通行權之假扣押保證金(NT$100萬元)辦理地院退還事宜，王律師

報價NT$6萬元，柯律師報價NT$3萬元，請示各委員討論決議由何位

律師辦理。

決議：1.出席全體委員投票通過，確認B1地下車道通行權無償使用權勝訴公告

園區廠戶週知。

2.出席全體委員投票通過。確認B1地下車道通行權之假扣押保證金(NT$

100萬元)辦理地院退還事宜，委託柯律師全權辦理。

伍、散會。

-3-